## Slide 1
รายงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานผลการเบิกจ่าย
สชป.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไตรมาส 2 (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557)

## Slide 2
กราฟแสดงสถิติการเบิกจ่ายเงินงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
จากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online เทียบกับ เป้าหมายกรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และ ระบบติดตาม Online ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
22.00
10.00
47.00
84.00

## Slide 3
Chart: 
| สชป.1 | สชป.3 | สชป.12 | สชป.10 | สชป.6 | สชป.7 | สชป.4 | สชป.13 | สชป.11 | สชป.8 | สชป.16 | สชป.2 | สชป.5 | สชป.9 | สชป.17 | สชป.15 | สชป.14
Column1 | 26.5066 | 24.0096 | 23.1959 | 22.8027 | 22.0581 | 19.2411 | 17.2821 | 15.3052 | 15.1174 | 15.0989 | 14.8539 | 14.2424 | 11.835 | 11.5383 | 11.4686 | 11.2567 | 5.4538
กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน
ประจำปีงบประมาณ 2557 รายสัปดาห์
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
สชป.5 อยู่ลำดับที่ 13 (11.84%)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS
สูงกว่าเป้าหมายกรมเดือนกุมภาพันธ์ (15.00%)
ต่ำกว่าเป้าหมายกรมแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (13.49%)
ต่ำกว่าภาพรวมกรม (13.49%)

## Slide 4
สรุปผลการเบิกจ่าย สชป.5 ณ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ข้อมูลจากระบบ GFMIS
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามลักษณะเศรษฐกิจ | เงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไตรมาส 2) | ผลต่าง | ร้อยละ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน ก.พ.57 | ผลต่าง
รายจ่ายลงทุน | 847.13 | 100.26 | 11.84 | 22.00 | -10.16 | 15.00 | -3.16
หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS
*2. มากกว่าเป้าหมายกรม + น้อยกว่าเป้าหมายกรม -

## Slide 5
Chart: 
| สจจ. | สชป.5 | ชคน.5 | คป.บึงกาฬ | คป.หนองคาย | คบ.น้ำอูน | คบ.ห้วยหลวง | คป.เลย | คป.สกลนคร | ศูนย์ฯ ภูพาน | โครงการก่อสร้าง 5 | คบ.ห้วยโมง | คบ.ฝายกุมภวาปี | คป.หนองบัวลำภู | คป.อุดรธานี
Column1 | 82.45 | 29.55 | 28.98 | 23.87 | 14.84 | 13.65 | 11.48 | 10.31 | 10.25 | 8.06 | 7.52 | 3.85 | 3.77 | 2.79 | 1.96
กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
สูงกว่าเป้าหมายกรมเดือนกุมภาพันธ์ (15.00%)
ต่ำกว่าเป้าหมายกรมแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (13.49%)
ต่ำกว่าภาพรวมกรม (13.49%)

## Slide 6
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
หน่วยงานฯ ระดับโครงการ | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  | เบิกจ่ายร้อยละ
 | เงินจัดสรร | รวมเบิกตั้งแต่ต้นปี | 
สชป.5 | 65,914,659.00 | 19,477,008.79 | 29.55
คป.อุดรธานี | 81,168,500.00 | 1,593,800.31 | 1.96
คป.เลย | 115,376,380.00 | 11,892,417.85 | 10.31
คป.สกลนคร | 56,651,400.00 | 5,806,070.38 | 10.25
คป.หนองคาย | 33,103,500.00 | 4,911,311.29 | 14.84
คป.หนองบัวลำภู | 67,249,480.00 | 1,879,556.40 | 2.79
คป.บึงกาฬ | 36,950,600.00 | 8,818,906.20 | 23.87
คบ.น้ำอูน | 62,821,044.00 | 8,575,728.08 | 13.65
คบ.ห้วยโมง | 29,972,145.00 | 1,152,468.43 | 3.85
คบ.ห้วยหลวง | 38,163,200.00 | 4,382,210.40 | 11.48
คบ.ฝายกุมภวาปี | 15,787,264.00 | 595,483.15 | 3.77
ศูนย์ฯ ภูพาน | 27,686,590.00 | 2,231,788.96 | 8.06
โครงการก่อสร้าง 5 | 161,313,278.00 | 12,132,916.06 | 7.52
ชคน.5 | 52,000,000.00 | 15,068,807.35 | 28.98
สจจ. | 2,110,000.00 | 1,739,597.45 | 82.45
ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ | 862,000.00 | - | -
รวม | 847,130,040.00 | 100,258,071.10 | 11.84

## Slide 7
ขอขอบคุณ
ฝ่ายแผนงานฯ ด้านจัดสรรน้ำ
สำนักชลประทานที่ 5