

**คำรับรองการปฏิบัติราชการ**

**สำนักงานชลประทานที่**

กรมชลประทาน

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

1. คำรับรองระหว่าง


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ | รองอธิบดีกรมชลประทาน | ผู้รับคำรับรอง |
|  | และ |  |
| นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 | ผู้ทำคำรับรอง |

1. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ขอให้การยืนยันแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน พร้อมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานชลประทานที่ ให้เชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ของกรมชลประทาน มาตามแนบท้ายนี้
2. คำรับรองนี้ใช้สำหรับระยะเวลา 1ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยจะนำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองนี้ไปเชื่อมโยงกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
3. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ำหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย/ เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
4. ข้าพเจ้า นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามข้อ 4 แล้ว ขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมชลประทาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน หรือมีคุณภาพที่ดีในการบริหารจัดการภาครัฐตามที่ได้ให้คำรับรองไว้
5. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

………………………………………… ……………………………………………..

( นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ) (นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข )

รองอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5

****



**กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานชลประทานที่ 5**

| **เป้าประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์**  **สำนักงานชลประทาน** | **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการที่ถ่ายทอดเป้าหมาย**  **จากแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน** | **น้ำหนัก (%)** | **เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติที่ 1 : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ** |  | **33** |  |  |  |  |  |
| สชป-1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่  ชลประทานเพิ่มขึ้น  \* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก | ชป01: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร)  (เป้าหมาย.....................ล้านลูกบาศก์เมตร) | 0 |  |  |  |  |  |
| ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)  \*ผลงานร้อยละของพื้นที่ทั้งหมดตามเป้าหมายรวม...8,374.... ไร่ | 9 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)  \*ประเมินผลงานแยกรายแห่ง  (เป้าหมายรวม .....12....... แห่ง) | 9 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| สชป-2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง  และเป็นธรรม  \* ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก | ชป04:ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558  (เป้าหมาย .....550,857.......ไร่) (ที่ระดับ 3) | 9 | เป้าหมาย ×  0.992392 | เป้าหมาย  ×  0.996196 | เป้าหมาย | เป้าหมาย  ×  1.003804 | เป้าหมาย  ×  1.007608 |
| ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)  \*ผลงานร้อยละ  (เป้าหมาย.....20,535,000... บาท) | 3 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| สชป-3. ความสูญเสียที่ลดลง  อันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ | ชป06: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง | 3 | 0.245 | 0.195 | 0.145 | 0.095 | 0.045 |
| **มิติที่ 2 : ด้านคุณภาพการให้บริการ** |  | **9** |  |  |  |  |  |
| สชป-4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพ  พร้อมใช้งาน | ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  (เป้าหมายรวม ......12,286..... แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| สชป-5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจาก  การบริหารน้ำ | ชป08: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน  (ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| สชป-6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน | ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน  (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม...15....แห่ง) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | ชป10 : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **มิติที่ 3 : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ** |  | **32** |  |  |  |  |  |
| สชป-7. การก่อสร้างซ่อมแซมและ  ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน  \* ชป11 ให้ใช้เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก | ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  \*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม 4 หลัก | | | | | | |
| ชป11.1: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ชป11.2: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน  (เป้าหมายรวม.........แห่ง) | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ชป11.3: ร้อยละของการงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน  (เป้าหมายรวม...9...รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| ชป11.4: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน  (เป้าหมายรวม...3...รายการ) | 3 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| สชป-7. การก่อสร้างซ่อมแซมและ  ปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน | ชป12 : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  (ไม่รวม งานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็มงานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก )  \*ประเมินผลงานรวมทุกรายการร้อยละ  (เป้าหมายรวม ...45.... รายการ) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| สชป-8. การเตรียมความพร้อมก่อนการ  ก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน | ชป13: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  \*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ  (เป้าหมายศึกษา รวม .....16.... โครงการ) | 1 | 50 | 75 | 100 | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| ชป14: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  \*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการ  (เป้าหมายสำรวจ รวม ...35...... โครงการ) | 1 | 50 | 75 | 100 | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 15 ก.ย. | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| ชป15: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  \*ประเมินผลงานรวมทุกโครงการร้อยละ  (เป้าหมายออกแบบ รวม .....20....... โครงการ) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 15ก.ย. | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| ชป16:ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | 0 | 80 | 90 | 100 | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 15ก.ย. | 100  ทุกโครงการเสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| สชป-9. ประชาชน ชุมชน และ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม | ชป17: ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  (เป้าหมาย รวม ....12.... ครั้ง) | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ชป18: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน  (เป้าหมาย รวม ...37... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเป็นพื้นที่ 7,677 ไร่) | 3 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| สชป-10. มีการประชาสัมพันธ์อย่าง  ต่อเนื่องและทั่วถึง | ชป19: ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  (เป้าหมาย รวม...195... ครั้ง) | 1 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| สชป-11. มีการวางแผนและ  การดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี | ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง(ร้อยละ)  \* เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว) | 1 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| สชป-12. มีผลการศึกษา วิจัยและการ  พัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน | ชป21: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน  (เป้าหมาย รวม....1.....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน) | 3 | 50 | 75 | 100 | 100  เสร็จก่อน 15ก.ย. | 100  เสร็จก่อน 1 ก.ย. |
| 14.มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย | ชป22: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ) | 0 | 86 | 89.5 | 93 | 96.5 | 100 |
| สชป-13.ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ | ชป23: คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ชป24: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน(ไตรมาส 4) | 9 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| **มิติที่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร** |  | **13** |  |  |  |  |  |
| สชป-14. บุคลากรมีสมรรถนะและ  ขวัญกำลังใจในการทำงาน | ชป25 : ผลคะแนนจาก HR Scorecard | 0 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
| ชป26: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง | 1 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| ชป27 : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน  (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) | 3 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| สชป-15. องค์กรมีการจัดการความรู้ | ชป28 : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) | 3 | 1.00-1.50 | 1.51-2.00 | 2.01-2.50 | 2.51-  3.00 | 3.01-  5.00 |
| สชป-16. มีระบบฐานข้อมูลและ  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | ชป29.1 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) | 3 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | ชป29.2 : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง | 3 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 |
|  | น้ำหนักรวม | **87** |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ 1. สำนักงานชลประทานใดไม่มีเป้าหมายตัวชี้วัดใด ให้ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดนั้นเป็น 0และรวมน้ำหนักรวม ตามผลรวมเท่าที่มี

2. กรณีที่ค่าน้ำหนักรวมไม่ถึง 100 ในการประเมินค่าคะแนนตอนสิ้นปีให้ใช้สูตรแปลงค่าน้ำหนัก ดังนี้

คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ = (น้ำหนักรวม 100÷ น้ำหนักรวมเท่าที่มี) x ผลรวมของค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดเท่าที่มี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. เกณฑ์การให้คะแนนแบบ hybrid เช่น | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 50 | 75 | 100 | 100  เสร็จก่อน 15ก.ย. | 100  เสร็จก่อน 1 ก.ย. | | รายการงานนั้น ๆ ผลงานต้อง 100 %  จึงจะได้ 3 คะแนน  **มิใช่ผลงาน 80% ถือว่างานเสร็จ** |

**มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ**

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป01** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ความจุเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความจุเก็บกักตามที่ออกแบบไว้ ณ ระดับเก็บกักหากเพิ่มความจุโดยเพิ่มขนาดเก็บกักของอ่างเก็บน้ำ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้นับรวมในส่วนน้ำเก็บกักที่เก็บได้เพิ่มขึ้นด้วย |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน = Σ (ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ x น้ำหนักแต่ละโครงการ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 80  4 = ร้อยละ 90  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1.สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  2.สำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  /รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1.ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  2.ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องของ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | 1.ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและติดตามประเมินผลสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่  2.ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  โทร. |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป02** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * พื้นที่การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำและอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลองชลประทานได้ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้องอาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืช การก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ระยะเวลา 1-5 ปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มของพื้นที่ชลประทาน จึงหมายถึงงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง และแหล่งน้ำชุมชนที่สร้างเสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ * เป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2558 รวม …6…โครงการรวม …8,374… ไร่ (รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น ÷**จำนวน**พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมาย) × 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 80  4 = ร้อยละ 90  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | เป้า 11,500 ไร่  ผล 11,350 ไร่  คะแนน 4.87 | เป้า 16,330 ไร่  ผล 16,330 ไร่  คะแนน 5.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1. โครงการที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง รายงานผลในแต่ละเดือนให้กับส่วนปฏิบัติการ  2. ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมสรุปข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับ  /รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  โทร. 084-700-5323 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร เช่น อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ฝาย เป็นต้น บางแห่งก่อสร้างเอง บางแห่งจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการแต่ละแห่งไม่มีการจ่ายค่าที่ดิน และเริ่มสร้างและแล้วเสร็จภายใน 1ปีทั้งนี้ ให้ประเมินผลงานเป็นร้อยละของงานการก่อสร้างงานแหล่งน้ำเพื่อชุมชนตามแผนงาน (แยกเป็นรายแห่ง)(รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ÷100) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 5 แห่ง  ผล 3 แห่ง  คะแนน 1.00 | เป้า 12 แห่ง  ผล 8 แห่ง  คะแนน 3.5310 | เป้า 14 แห่ง  ผล 14 แห่ง  คะแนน 4.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน (เริ่มเดือนมีนาคม 2558 – เดือนกันยายน 2558) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1. โครงการที่รับผิดชอบในการก่อสร้าง รายงานผลในแต่ละเดือนให้กับส่วนปฏิบัติการ  2. ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมสรุปข้อมูลทั้งหมด ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับ  /รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  โทร. 084-700-5323 | | |
|  | | | | |
| KPI Code | **ชป04** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | จำนวนพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อปลา บ่อกุ้ง ที่ทำการผลิตสินค้าการเกษตร ในเขตชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม)เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ค่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด จำนวน .550,857...... ไร่ |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | [(พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง+พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูฝน)÷พื้นที่ชลประทานตามเป้าหมายทั้งหมดที่กำหนดไว้]x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = เป้าหมาย x0.992392  2 = เป้าหมาย x0.996196  3 = เป้าหมาย  4 = เป้าหมาย x1.003804  5 = เป้าหมาย x1.007608 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 732,275 ไร่  ผล 752,119 ไร่  คะแนน 5 | เป้า 633,257 ไร่  ผล 711,829 ไร่  คะแนน 5 | เป้า 711,829 ไร่  ผล 643,159 ไร่  คะแนน 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของจำนวนพื้นที่เพาะปลูก ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | | |
|  | | | | |
|  | **ชป05** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน(บาท) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการเก็บค่าชลประทาน ทั้งนี้ ให้ประเมินผลงานเป็นร้อยละของค่าชลประทานตามเป้าหมาย |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม÷ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = 90  2 = 95  3 = 100  4 = 105  5 = 110 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 14,911,886.17 บาท  ผล 16,932,916.36 บาท  คะแนน 5 | เป้า 16,932,916.36 บาท  ผล 20,314,009.62 บาท  คะแนน 5 | 20,918,090 บาท  22,306,532 บาท  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในสังกัด สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  1. รายงานความก้าวหน้าของปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ที่มีการเก็บค่าชลประทาน หรือตามแบบฟอร์มที่กำหนด  2. รายงานค่าชลประทาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | |
|  | | | |
| **ชป06** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ข้าวนาปรังและข้าวนาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่งน้ำชลประทาน จากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทานขนาดกลาง ทั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน (1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม) ที่ได้รับการป้องกันด้วยระบบคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และเครื่องสูบน้ำ ในยามน้ำหลากมากกว่าปกติในฤดูฝน และในฤดูแล้งที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาข้าวเสียหายจะหมายถึงไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโรคพืช และแมลงศัตรูพืช(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค)  หมายเหตุ : 1. ไม่รวมนาปรังครั้งที่ 2 และนาปีต่อเนื่อง  2. ประเมินถึงวันที่ 30 กันยายน (รวม 11 เดือน)  3. ผลการประเมิน ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดี |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เสียหายทั้งหมด ÷พื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด) × 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ร้อยละ 0.245 – 0.045 | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 0.245  2 = ร้อยละ 0.195  3 = ร้อยละ 0.145  4 = ร้อยละ 0.095  5 = ร้อยละ 0.045 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้าเสียหาย 0 %  ผลเสียหาย 0 %  คะแนน 5 | เป้าเสียหาย 0 %  ผลเสียหาย 0 %  คะแนน 5 | เป้าเสียหาย 0 %  ผลเสียหาย 0 %  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานจำนวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เสียหาย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 |

**มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ**

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป07** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * อาคารชลประทานหมายถึงรายการตามบัญชีรายการของสำนักงานชลประทานประกอบด้วยเขื่อนฝายคลองเขื่อนระบายน้ำคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำอาคารในคลองชลประทานโรงสูบน้ำ * อาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหมายถึงอาคารที่อยู่ในสภาพไม่ชำรุดเสียหายในปริมาณมากและสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ที่กำหนด * จำนวนอาคารชลประทานทั้งหมดที่มี ....12,286............ แห่ง |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน÷จำนวนอาคารชลประทานทั้งหมด) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ไม่มีกำหนด | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | เป้า 12,286 แห่ง  ผล 12,286 แห่ง  ร้อยละ 100 | เป้า 12,286 แห่ง  ผล 12,286 แห่ง  ร้อยละ 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดของอาคารชลประทาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ชป08** | |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน | | | | | | | | | | | | |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากกรมชลประทาน ประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะคัดเลือกกระบวนงานบริการที่เป็นภารกิจหลักของกรม มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ครอบคลุมประเด็นสำคัญๆดังนี้  (1) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชลประทาน  (2) ความพึงพอใจต่อกระบวนการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน  (3) ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ที่กรมชลประทานจัดให้  (4) ความพึงพอใจต่อผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของกรมชลประทาน | | | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ | | | | | | | | | | | | |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล | | | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน | | | | | | | | | | | | |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | ไม่มี | | | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | | มิถุนายน | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | | กันยายน | | |
| ไม่มีกำหนด | | | | | | | | | | | | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 65  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 75  4 = ร้อยละ 80  5 = ร้อยละ 85 | | | | | | | | | | | | |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | | | ปี 2556 | | | ปี 2557 | | | | | | |
| - | | | ไม่มีการประเมิน | | | เป้าหมาย ร้อยละ 85  ผล ร้อยละ 85  คะแนน 5 | | | | | | |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน | | | | | | | | | | | | |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน  โทร. | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โทร. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ชป09** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * ค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำด้านการชลประทานในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และทางน้ำชลประทาน ค่าที่ตรวจวัดและเกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย   (1) อุณหภูมิ ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส  (2) ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 6.5-8.5  (3) ความนำไฟฟ้า มีค่าไม่เกิน 2,000 ไมโครโอห์มต่อชั่วโมง  (4) ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร  (5) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร  (6) ความเค็ม มีค่าไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร   * อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.......15.....แห่ง |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน ÷ จำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่ดำเนินการสำรวจทั้งหมด) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ตามเกณฑ์การให้คะแนนและใช้ผลการประเมินของเดือนที่ค่าคะแนนต่ำสุดเป็นผลการประเมินประจำปี | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 120 แห่ง  ผล 120 แห่ง  ร้อยละ 100 | เป้า 125 แห่ง  ผล 125 แห่ง  ร้อยละ 100 | เป้าหมาย 17 แห่ง  ผล 17 แห่ง  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามเกณฑ์คุณภาพน้ำด้านการชลประทาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | |
|  | | | |
| **ชป10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัย หมายถึง ระบบที่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใช้ข้อมูลการตรวจวัดระยะไกลอัตโนมัติจากระบบโทรมาตร เพื่อคาดการณ์ระดับน้ำ อัตราการไหลของน้ำในลำน้ำในลุ่มน้ำ ข้อมูลจากการคาดการณ์ดังกล่าวใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติ และในภาวะช่วงฤดูน้ำหลาก ช่วยบรรเทาอุทกภัย และการเตือนภัยทางน้ำ * ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หมายถึง ระบบที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงมีความแม่นยำในการคาดการณ์หรือพยากรณ์น้ำ * จำนวนระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยทั้งหมดที่มี.....-...แห่ง โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หรือโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ MIKE/ROM/RIVER/SOBEK/INFOWORKS and FLOODWORKS |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ÷ จำนวนระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยทั้งหมด) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 60  3 = ร้อยละ 70  4 = ร้อยละ 80  5 = ร้อยละ 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | ระบบโทรมาตรทุกโครงการ / ระบบการรับส่งข้อมูลโดยระบบโทรมาตร (Telemetry System) แบบเวลาจริง (Real Time Operation) และรายงานการตรวจสภาพความพร้อมใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัย |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  โทร. |

**มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ**

ชป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน

\*การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยก รายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป11.1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * พิจารณาจากความสำเร็จเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ * ไม่นับกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นปัญหาความพร้อมของผู้รับจ้าง(สภาพคล่อง) ราคาวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาระหว่างการก่อสร้างกรณีที่ราษฎรไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ในภายหลังที่เริ่มก่อสร้าง * ถ่วงน้ำหนักทุกโครงการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558(รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (ผลงานรวม ÷ แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 69  2 = ร้อยละ 72  3 = ร้อยละ 75  4 = ร้อยละ 78  5 = ร้อยละ 81 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | สำนักงานก่อสร้าง 1 – 14 รวบรวมข้อมูลส่งให้กลุ่มอำนวยการและติดตาม  ประเมินผล/รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ / ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1 – 14 / ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม / ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล  โทร. |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป11.2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป11.2** | **:** | ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้น จำนวน .....-.... โครงการ(แยกเป็นรายแห่ง)(รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ÷100) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 80  4 = ร้อยละ 90  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  สำนักงานก่อสร้าง 1-10 , 12-16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง/ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม/ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล/หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการเครื่องกลที่เกี่ยวข้อง/หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง /หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้อง  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล และกลุ่มวิศวกรรม  โทร. |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป11.3** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป11.3** | **:** | ร้อยละของการงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน.........9........โครงการ/รายการ(แยกเป็นรายแห่ง)(รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ÷100) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 80  4 = ร้อยละ 90  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | เป้า 1 รายการ  ผล 1 รายการ  คะแนน 4 | เป้าหมาย 25 รายการ  ผล 25 รายการ  คะแนน 4.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนงานหรือเป้าหมายทั้งหมด ให้รายงานผลดำเนินการไปที่ส่วนปฏิบัติการ เป็นรายเดือน  2. ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมรายงานผลดำเนินการทั้งหมด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดภาพรวม เป็นรายเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ หรือผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน และกรมฯ ต่อไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  โทร. 084-700-5323 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป11.4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป11.4** | **:** | ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน(แยกเป็นรายแห่ง) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน เทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน.......3..........โครงการ/รายการ(รายละเอียดแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน =Σ(ค่าคะแนนที่ได้แต่ละโครงการ × น้ำหนักแต่ละโครงการ÷100) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 80  4 = ร้อยละ 90  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | เป้า 1 รายการ  ผล 1 รายการ  คะแนน 3 | เป้าหมาย 3 รายการ  ผล 3 รายการ  คะแนน 3.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างตามแผนงานหรือเป้าหมายรายงานผลให้ส่วนปฏิบัติการเป็นรายเดือน  2.ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมรายงานผลดำเนินการทั้งหมด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดภาพรวม เป็นรายเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ หรือผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน และกรมฯ ต่อไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  โทร. 084-700-5323 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KPI Code | | **ชป12** |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป12** | **:** | ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | | | | | | | | | | |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานเทียบกับแผนงานในปีงบประมาณนั้นๆทั้งนี้ไม่รวมกิจกรรมที่มีลักษณะงานที่มิใช่เป็นการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานเช่นงานขุดลอกงานกำจัดวัชพืชงานก่อสร้างทางและอาคารบ้านพักเป็นต้นจำนวน.....45.... แห่ง  หมายเหตุ   1. กรณียกเลิกรายการงานใด จะไม่นำรายการงานนั้นมาประเมิน 2. กรณีเปลี่ยนแปลงรายการงานหลัง 31 มีนาคม 2558 จะไม่นำรายการงานนั้นมาประเมิน 3. กรณีปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกรมชลประทาน และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด กรมชลประทานจะขออุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาปรับเกณฑ์การให้คะแนน | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ | | | | | | | | | | |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน | | | | | | | | | | |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ | | | | | | | | | | |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  | | | | | | | | | | |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่ดำเนินงานได้จริง ÷ จำนวนงานซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานตามเป้าหมายทั้งหมด) x 100 | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | | มิถุนายน | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | กันยายน | |
| 40 | 50 | 60 | | 70 | 80 | | 90 | | 100 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | | | ปี 2556 | | | ปี 2557 | | | | |
| เป้า 29 แห่ง  ผลงานร้อยละ 89  คะแนน 2.8 | | | เป้า 11 แห่ง  ผล 11 แห่ง  คะแนน 5 | | | เป้า 26 แห่ง  ผล 26 แห่ง  คะแนน 4 | | | | |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน | | | | | | | | | | |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทานที่ในเขต 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานตามแบบฟอร์มที่กำหนด | | | | | | | | | | |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน | | | | | | | | | | |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป13** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป13** | **:** | ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ในพิจารณาจากความสำเร็จของงานศึกษาปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน.....16..........โครงการ(ดังเอกสารแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนงานศึกษาโครงการตามแผนที่แล้วเสร็จ ÷ จำนวนงานศึกษาโครงการทั้งหมดตามแผนงาน) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 75  3 = ร้อยละ 100  4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.  5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 1 ก.ย. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 36 แห่ง  ผล 36 แห่ง  คะแนน 5 | เป้า 30 แห่ง  ผล 30 แห่ง  คะแนน 5 | เป้า 30 แห่ง  ผล 30 แห่ง  คะแนน 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหารสำนักงานชลประทานที่ 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานศึกษาโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร  โทร. 088-563-0095 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  โทร. 081-873-3149 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป14** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป14** | **:** | ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานสำรวจของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ จำนวน....20...โครงการ(ดังเอกสารแนบ) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนงานสำรวจตามแผนที่แล้วเสร็จ ÷ จำนวนงานสำรวจทั้งหมดตามแผนงาน) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 75  3 = ร้อยละ 100  4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.  5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 1 ก.ย. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 31 โครงการ  ผล 31 โครงการ  คะแนน 5 | เป้า 20 โครงการ  ผล 20 โครงการ  คะแนน 5 | เป้า 20 โครงการ  ผล 20 โครงการ  คะแนน 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17  วิธีการเก็บข้อมูล  ตามผลสำเร็จของการเขียนแผนที่ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศส่วนวิศวกรรมบริหาร |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  โทร. 081-873-3149 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป15** | **:** | ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานออกแบบของโครงการและงานปรับปรุงโครงการเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน......20.........โครงการ(ดังเอกสารแนบ)  ทั้งนี้ไม่รวมตัวชี้วัดที่ระดับสำนักกำหนดเพิ่มเติม ได้แก่  1) สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือจำนวนพื้นที่ของงานออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา (ไร่)  2) สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม คือ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบจัดรูปที่ดิน ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไร่) |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนงานออกแบบตามแผนที่แล้วเสร็จ÷ จำนวนงานออกแบบทั้งหมดตามแผนงาน) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 75  3 = ร้อยละ 100  4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.  5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 1 ก.ย. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 31 โครงการ  ผล 31 โครงการ  คะแนน 5 | เป้า 20 โครงการ  ผล 20 โครงการ  คะแนน 5 | เป้า 20 โครงการ  ผล 20 โครงการ  คะแนน 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  กลุ่มออกแบบส่วนวิศวกรรมบริหารสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้ากลุ่มออกแบบส่วนวิศวกรรมบริหาร |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  โทร. 081-873-3149 | | |
|  | | | | |
|  | **ชป16** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผนงาน |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | งานจัดหาที่ดินแล้วเสร็จ หมายถึง การได้ซึ่งที่ดินเพื่อการก่อสร้าง   * ที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ : การโอนสิทธิ์ จากของราษฎรมาเป็นของรัฐ * ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ : หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้ใช้ที่ดินและได้มีการจ่ายค่าชดเชยให้ราษฎร * แผนการจัดหาที่ดิน ปี 2558 จำนวน ....-.... ไร่ ทั้งนี้ ต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อน 1 กันยายน 2558 |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนพื้นที่ที่สามารถจัดหาที่ดินได้แล้วเสร็จตามแผน÷ จำนวนพื้นที่ที่ต้องการจัดหาตามแผน) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 90  3 = ร้อยละ 100  4 = ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 20 ก.ย.  5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 10 ก.ย. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายไตรมาส |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  ฝ่ายจัดหาที่ดิน 1-16  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานออกแบบตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน / หัวหน้าฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน / หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดิน 1-16  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KPI Code | | **ชป17** |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน | | | | | | | | | | |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | พิจารณาจากความสำเร็จของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์เทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน......12......ครั้ง | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ | | | | | | | | | | |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน | | | | | | | | | | |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ | | | | | | | | | | |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  | | | | | | | | | | |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ÷ จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแผน) x 100 | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | | มิถุนายน | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | กันยายน | |
| 40 | 50 | 60 | | 70 | 80 | | 90 | | 100 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | | | ปี 2556 | | | ปี 2557 | | | | |
| เป้าหมาย 6 ครั้ง  ผล 6 ครั้ง  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 7 ครั้ง  ผล 7 ครั้ง  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 8 ครั้ง  ผล 8 ครั้ง  คะแนน 5 | | | | |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน | | | | | | | | | | |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการก่อสร้างอาคารชลประทานตามแผนงาน หรือ เป้าหมายตามที่กำหนดรายงานผลให้ส่วนปฏิบัติการเป็นรายเดือน  2.ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมรายงานผลดำเนินการทั้งหมด ให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดภาพรวมเป็นรายเดือน เพื่อสรุปรายงานต่อที่ประชุมฯ และ กรมฯ ต่อไป  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานความก้าวหน้าของงานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด | | | | | | | | | | |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด  2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง | | | | | | | | | | |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ  โทร. 084-700-5323 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KPI Code | | **ชป18** |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน | | | | | | | | | | |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * + - จำนวนพื้นที่ชลประทานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานหมายถึงจำนวนพื้นที่ชลประทานที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเพิ่มขึ้นตามแผนเพื่อช่วยในการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำและการบำรุงรักษาในพื้นที่ทำการเกษตรของกลุ่มตนเอง     - นับร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน(เป้าหมาย ...37... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานเป็นพื้นที่ ....7,677.. ไร่) | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ | | | | | | | | | | |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน | | | | | | | | | | |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ | | | | | | | | | | |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  | | | | | | | | | | |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ÷ จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมด) x 100 | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | | มิถุนายน | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | กันยายน | |
| 40 | 50 | 60 | | 70 | 80 | | 90 | | 100 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 96  2 = ร้อยละ 97  3 = ร้อยละ 98  4 = ร้อยละ 99  5 = ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | | | ปี 2556 | | | ปี 2557 | | | | |
| เป้าหมาย 57 กลุ่ม  ผล 57 กลุ่ม  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 95 กลุ่ม  ผล 95 กลุ่ม  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 79 กลุ่ม  ผล 79 กลุ่ม  คะแนน 5 | | | | |
| **ความถี่ในการเก็บอมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน | | | | | | | | | | |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17 โดยสำนักงานชลประทานเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายงานให้สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  วิธีการเก็บข้อมูล  รายงานการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด | | | | | | | | | | |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน | | | | | | | | | | |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI Code | | | **ชป19** | |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จตามแผนงาน | | | | | | | | | | | | |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * + - จำนวนครั้งที่ผลิตและหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆประกอบด้วย   1. สื่อโทรทัศน์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ทำการส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่  2. สื่อวิทยุกระจายเสียง วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่เผยแพร่ข้อมูล  3.สื่อสิ่งพิมพ์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ดำเนินการผลิตและส่งเผยแพร่  4.เอกสารสิ่งพิมพ์ วัดความถี่จากจำนวนครั้งของการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์แต่ละรายการ  5.สื่ออินเทอร์เน็ต วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่ทำการเผยแพร่  6.ป้ายประชาสัมพันธ์ (Bill Board) วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่จัดทำและเผยแพร่  7.สื่อกิจกรรม วัดความถี่จากจำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม  8.สื่อนิทรรศการ วัดความถี่จากจำนวนครั้งของการจัดนิทรรศการ   * + - พิจารณาจากความสำเร็จของงานเทียบกับแผนงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆจำนวน………190……..ครั้ง | | | | | | | | | | | | |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ | | | | | | | | | | | | |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล | | | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน | | | | | | | | | | | | |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ | | | | | | | | | | | | |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและหรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ÷ จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ตามแผน) x 100 | | | | | | | | | | | | |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | | มิถุนายน | กรกฎาคม | | สิงหาคม | | | กันยายน | | |
| 40 | 50 | 60 | | 70 | 80 | | 90 | | | 100 | | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 | | | | | | | | | | | | |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | | | ปี 2556 | | | ปี 2557 | | | | | | |
| เป้าหมาย 60 ครั้ง  ผล 60 ครั้ง  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 190 ครั้ง  ผล 190 ครั้ง  คะแนน 5 | | | เป้าหมาย 190 ครั้ง  ผล 190 ครั้ง  คะแนน 5 | | | | | | |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน | | | | | | | | | | | | |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดของสำนักงานชลประทานที่ 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รวบรวมและบันทึกเมื่อมีการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน / ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด / ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา / ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง / ผู้อำนวยการส่วน /หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | | | | | | | | | | | | |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร. 084-874-6142 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ชป20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) \* เลือก 1 โครงการส่งน้ำฯ (ไม่ซ้ำปีที่แล้ว)  โครงการส่งน้ำฯ น้ำอูน ....(ปี 2557 เลือก โครงการส่งน้ำฯ ห้วยหลวง |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation Efficiency) หมายถึงอัตราส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ระหว่างปริมาณน้ำสุทธิที่พืชต้องการใช้ (Net Water Requirement) ต่อปริมาณน้ำชลประทานที่ต้องจัดส่งให้ทั้งหมด (Gross Water Requirement) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คูณด้วย 100 สำหรับค่าประสิทธิภาพการชลประทานจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  1. ประสิทธิภาพของการใช้น้ำของพืชในแปลงนาซึ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น คุณสมบัติทางกายภาพของดินและชนิดของพืช เป็นต้น  2. ประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการส่งน้ำดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  3. ประสิทธิภาพในระบบส่งน้ำ (Distribute Irrigation Water System )ขึ้นอยู่กับอัตราการรั่วซึมและการระเหยในคลองส่งน้ำโดยทั่วไปจะเป็น อัตราส่วนกับความยาวของคลองส่งน้ำ  4. ประสิทธิภาพทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นหรือประสิทธิภาพ ของโครงการนั้นเอง |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (ปริมาณน้ำที่พืชต้องการตามทฤษฏี+การรั่วซึม-ฝนใช้การ) x 100÷ ปริมาณน้ำที่ส่ง  (ที่มาของ ศ.ฉลอง เกิดพิทักษ์) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 55  3 = ร้อยละ 60  4 = ร้อยละ 65  5 = ร้อยละ 70 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | โครงการส่งน้ำฯน้ำอูน | โครงการส่งน้ำฯห้วยหลวง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / โครงการชลประทาน ในเขต สชป.1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  ฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และโครงการชลประทาน รวบรวมข้อมูลและประเมินผล โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.1-17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | 1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา / ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ / หัวหน้ากลุ่มงานจัดสรรน้ำ / หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการจัดสรรน้ำ  2. หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา / หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทาน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | 1. ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 | | |
|  | | | | |
|  | **ชป21** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงานหรือใช้ ร้อยละของงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน(เป้าหมาย รวม....1.....เรื่อง ถ้ามีมากกว่า 1 เรื่อง ให้เลือกเรื่องที่เห็นว่าดีที่สุดมาประเมิน) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * เป็นการวัดผลการดำเนินงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา ที่สนับสนุนการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสำนัก/กอง ในประเด็นยุทธศาสตร์กรม และในภารกิจสนับสนุนทั้งที่เป็นงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาของสำนัก/กอง หรือบุคลากรภายในสำนัก/กอง หรือของผู้เชี่ยวชาญประจำกรม ที่ใช้ในงบประมาณ หรือไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาที่วางแผนไว้ * งานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนาต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ทางวิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูลจริงมาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนางาน หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอน ระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายเกิดประโยชน์ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างของสำนัก/กอง หรือกรม * สำนัก/กอง สามารถเป็นผู้กำหนดได้เองว่าจะดำเนินงานในลักษณะคู่มืองานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | ค่าเฉลี่ยของร้อยละผลการดำเนินงานของแต่ละงานศึกษา หรือวิจัยและพัฒนา |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 50  2 = ร้อยละ 75  3 = ร้อยละ 100  4 =ร้อยละ 100 เสร็จก่อน 15 ก.ย.  5 = ร้อยละ 100เสร็จก่อน 1 ก.ย. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| เป้า 1 เรื่อง  ผล 1 เรื่อง  คะแนน 5 | เป้า 1 เรื่อง  ผล 1 เรื่อง  คะแนน 5 | เป้า 1 เรื่อง  ผล 1 เรื่อง  คะแนน 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  สำนักงานชลประทานที่ 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  รวบรวมจากแหล่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมบริหาร  โทร. 081-873-3149 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป22** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * จำนวนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่ได้รับการเสนอยกร่าง ปรับปรุงแก้ไข เปรียบเทียบกับจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการทั้งหมด   ทั้งนี้ ขอสงวนไม่นับรวมกรณีการดำเนินการไม่สำเร็จที่เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการยกร่าง จัดทำประกาศ คำสั่ง ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ ÷จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการทั้งหมด) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 86  2 = ร้อยละ 89.5  3 = ร้อยละ 93  4 = ร้อยละ 96.5  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน | ไม่มีการประเมิน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายปี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  กลุ่มงานกฎหมาย  วิธีการเก็บข้อมูล  รวบรวมจากแหล่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน / หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | กลุ่มงานกฎหมาย  โทร. |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป23** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรมโดยเป็นผลสรุปค่าคะแนนสุดท้ายที่สำนักงาน ก.พ.ร.แจ้งกลับมายังกรมรวมกรณีที่มีการทักท้วงผลการประเมินด้วย |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ระดับ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ระดับ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ระดับ 1  2 = ระดับ 2  3 = ระดับ 3  4 = ระดับ 4  5 = ระดับ 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | ราย 3 เดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | รายงานการประชุม/ แบบฟอร์มการรายงาน/เล่มสรุปรายงานผล |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  โทร. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | สำนัก/กอง ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด  โทร. |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป24** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน(ไตรมาส 4) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของสำนักงานชลประทาน (ไม่รวมหน่วยงานฝากเบิกจ่าย) เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานภายในกรมชลประทานและตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานตลอดทั้งปีงบประมาณโดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) * การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับวงเงินงบประมาณงบลงทุนที่ได้รับทั้งหมด * รายจ่ายลงทุนหมายถึงรายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุนทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคลองค์กรหรือรัฐวิสาหกิจโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน้าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุนเป็นต้นสามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย * ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นโดยไม่รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ)÷ งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ) x 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 78  2 = ร้อยละ 81  3 = ร้อยละ 84  4 = ร้อยละ 87  5 = ร้อยละ 90 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | เป้าหมาย 90 %  ผล 94.68 %  คะแนน 5 | เป้าหมาย 90±3 %  ผล 91.17 %  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายเดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | 1.หน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ให้นำผลการเบิกจ่ายที่ตรงกันกับหน่วยเบิกจ่ายในแต่ละจังหวัด รายงานผลให้ส่วนปฏิบัติการ เป็นประจำทุกสัปดาห์  2.ส่วนปฏิบัติการ รวบรวมรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมดของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 ทุกสิ้นเดือน ให้กับเลขานุการ คณะทำงานฯภาพรวม เพื่อสรุปรายงานต่อที่ประชุมฯ หรือ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1- 17 และกรมฯ ต่อไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 |

**มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร**

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป25** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ผลคะแนนจาก HR Scorecard |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * ผลคะแนนจาก HR Scorecard เป็นการวัดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) * แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 หมายถึงแผนการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ 2558 ที่จัดทำตามแนวทางที่สำนักงานก.พ. กำหนดและสอดคล้องตามทิศทางและเป้าประสงค์ของกรม |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | คะแนน |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | ผลรวมของ (ค่าคะแนนที่ได้จากการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ 2558 เทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการ/กิจกรรม x น้ำหนักคะแนนของแต่ละโครงการ/กิจกรรม)  ÷ ผลรวมของจำนวนน้ำหนักคะแนนของทุกโครงการ/กิจกรรม  โดยกำหนดให้ผลรวมของน้ำหนักของทุกโครงการ/กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = 3.50 คะแนน  2 = 3.75 คะแนน  3 = 4.00 คะแนน  4 = 4.25 คะแนน  5 = 4.50 คะแนน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | ราย 6 เดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลให้ส่วนบริหารงานบุคคลประเมินผลในภาพของสำนัก/กอง |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล / ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล /หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง / หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง /หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ / หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ /ผู้อำนวยการส่วนวินัยและระบบคุณธรรม / ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม / หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคลสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป26** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ข้าราชการกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง(Competency Fit)ยกตัวอย่างเช่น  ข้าราชการระดับชำนาญการ 1 คนต้องมีสมรรถนะทุกประเภทในระดับ 2 มีสมรรถนะที่ต้องประเมินได้แก่สมรรถนะหลักที่ก.พ. กำหนดจำนวน 5 สมรรถนะสมรรถนะหลักกรมชลประทานจำนวน 2 สมรรถนะและสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจำนวน 3 สมรรถนะรวมสมรรถนะที่มีการประเมินทั้งหมดจำนวน 10 สมรรถนะข้าราชการผู้นี้มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 8 สมรรถนะ (ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน) และมีผลการประเมินสมรรถนะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 2 (ได้คะแนนการประเมินต่ำกว่า 3 คะแนน) จำนวน 2 สมรรถนะสรุปคือมีสมรรถนะเท่ากับหรือมากกว่าสมรรถนะระดับ 2 (ระดับที่องค์กรคาดหวัง) จำนวน 8 สมรรถนะจากทั้งหมด 10 สมรรถนะดังนั้นเมื่อคิดร้อยละของการผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวังของข้าราชการรายนี้จึงคิดเป็นร้อยละ 80 |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน = Σร้อยละการประเมินสมรรถนะของข้าราชการทุกคนในกรมที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่เท่ากับหรือมากกว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง÷จำนวนข้าราชการที่มีการประเมินสมรรถนะในรอบการประเมินนั้น |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม) | ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) |
| 80 | 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 60  2 = ร้อยละ 65  3 = ร้อยละ 70  4 = ร้อยละ 75  5 = ร้อยละ 80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| - | เป้าหมาย 80 %  ผล > 80 %  คะแนน 5 | เป้าหมาย 80 %  ผล > 80 %  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | ปีละ 2 ครั้งครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม – มีนาคม)  ครั้งที่ 2 (เดือนเมษายน – กันยายน) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสำนักทุกระดับจากแบบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) หรือข้อมูลจากผลการประเมินสมรรถนะในระบบ Employee Performance Port Folio (EPP+) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1- 17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร. 084-874-6142 | | |
|  | | | | |
|  | **ชป27** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป27** | **:** | ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน(ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | * + - บุคลากรได้รับการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กรมีเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพอย่างชัดเจนพัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกตลอดจนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการทำงานเป็นทีมมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินตลอดจนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและพอเพียงมีช่องทางรับฟังข้อมูลร้องทุกข์ที่หลากหลายผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานอันจะนำไปสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร     - ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานประกอบด้วย   1. ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีขวัญกำลังใจในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร  2. ด้านการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานมีขวัญกำลังใจที่ดีมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  3. ด้านการสร้างระบบสวัสดิการที่ดีและเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรเพื่อประโยชน์แก่การดำรงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ราชการจัดให้ในกรณีปกติหรือเพื่อประโยชน์แก่การสนับสนุนการปฏิบัติราชการ  4. ด้านนโยบายและการบริหารงานเป็นการรับรู้นโยบายและการบริหารงานค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสม |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | คะแนน =Σร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน÷จำนวนด้านทั้งหมด |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ไม่มี | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 65  2 = ร้อยละ 70  3 = ร้อยละ 75  4 = ร้อยละ 80  5 = ร้อยละ 85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ร้อยละ 76.10  คะแนน 3.22 | ร้อยละ 77.2125  คะแนน 3.4425 | ผล 85 %  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายปี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1-17 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  โทร. 084-874-6142 | | |
|  | | | | |
|  | **ชป28** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดชป28** | **:** | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยคณะกรรมการของกรม) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้(Knowledge Management Assessment : KMA หรือการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ) พิจารณาจากคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ คือ  1. ระดับกรม  2. ระดับสำนัก/กอง |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | คะแนน |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | 1. ระดับกรม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของกรม (KMA) หมวด 1-7  2. ระดับสำนัก/กอง พิจารณาจากค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ของสำนัก/กอง (KMA) หมวด 1-7) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ไม่มี | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = 1.00-1.50  2 = 1.51-2.00  3 = 2.01-2.50  4 = 2.51-3.00  5 = 3.01-5.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ผล 2.17  คะแนน 3 | ผล 2.75  คะแนน 4 | ผล 2.65  คะแนน 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายปี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  1.ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  ประเมินการจัดการความรู้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ทีมงานจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 1-17 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป29.1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน) |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักที่มีงบรายจ่ายลงทุน เป็นการวัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online ของสำนักตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (พ.ร.บ.) ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงาน และการบันทึกรูปภาพโครงการก่อน ระหว่าง และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | ร้อยละ |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | (ช่องรายการที่บันทึก÷ช่องรายการทั้งหมดที่ต้องบันทึก) X 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเดือน | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = ร้อยละ 80  2 = ร้อยละ 85  3 = ร้อยละ 90  4 = ร้อยละ 95  5 = ร้อยละ 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | ผลงานร้อยละ 96.06  คะแนน 4.2120 | เป้าหมาย 100 %  ผล 100 %  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | โดยกองแผนงานทุก 6 เดือน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  โครงการในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 1-17  วิธีการเก็บข้อมูล  ข้อมูลในระบบติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของทุกโครงการ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | โครงการในสังกัด สำนักงานชลประทานที่ 1-17 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.5  โทร. 084-874-6213 |

|  |  |
| --- | --- |
| KPI Code | **ชป29.2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัด** | **:** | คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กองตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด |
| **ความหมายของตัวชี้วัด** | **:** | คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ที่คณะการมการกำหนด รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |
| **กลุ่มตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 🞎 ตัวชี้วัดตามหน้าที่  🞎 ตัวชี้วัดตามงานมอบหมายพิเศษ |
| **ประเภทตัวชี้วัด** | **:** | 🞎 ตัวชี้วัดสะท้อนความสำเร็จจากผู้ใต้บังคับบัญชา 🞎 ตัวชี้วัดรายบุคคล |
| **เป้าหมาย** | **:** | ระดับ 5 คะแนน |
| **หน่วยวัด** | **:** | คะแนน |
| **น้ำหนักตัวชี้วัด** | **:** |  |
| **ผู้ครองตัวชี้วัด** | **:** | ผู้ปฏิบัติงาน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สูตรในการคำนวณ** | **:** | เกณฑ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดการดำเนินการจะต้องเรียงตามลำดับและไม่ข้ามขั้นตอน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)** | **:** | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน |
| ไม่มี | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เกณฑ์การให้คะแนน** | **:** | 1 = 10คะแนน  2 = 30คะแนน  3 = 50คะแนน  4 = 70คะแนน  5 = 100 คะแนน |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **:** | ปี 2555 | ปี 2556 | ปี 2557 |
| ไม่มีการประเมิน | ผลงานระดับ 4  คะแนน 4 | ผลงานระดับ 5  คะแนน 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความถี่ในการเก็บข้อมูล/รายงาน** | **:** | รายปี |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **แหล่งข้อมูล/**  **วิธีการเก็บข้อมูล** | **:** | แหล่งข้อมูล  คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำนัก/กอง  วิธีการเก็บข้อมูล  ประเมินผลระดับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้กำกับตัวชี้วัด** | **:** | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด** | **:** | ศูนย์สารสนเทศ สชป.1-17  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |

**การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐด้านคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง และหน่วยงานภายในสังกัด**

**เกณฑ์การให้คะแนนกรณีเป็นตัวชี้วัดแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **รายละเอียดการดำเนินการ** | **คะแนน** |
| 1 | 1. โครงสร้างเว็บไซต์ 1.1 มีเว็บไซต์สำนัก/กอง ที่สามารถเข้าถึงได้ ( 1 คะแนน )  1.2 มีแถบเมนูหลัก ปรากฏด้านบนของเว็บไซต์ ประกอบด้วย  (1) หน้าหลัก ( 1 คะแนน )  (2) เกี่ยวกับองค์กรประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน )   * โครงสร้างหน่วยงาน * หน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ * ยุทธศาสตร์ ของ สำนัก/กอง   (3) คำรับรองการปฏิบัติราชการประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน )  - คำรับรองการปฏิบัติราชการ  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง  (4) ติดต่อเราประกอบด้วยเมนูย่อย ดังนี้ ( 2 คะแนน )  - ที่ตั้งหน่วยงาน  - หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  (5) ผังเว็บไซต์ (Site Map) ( 1 คะแนน )  1.3 มีผู้รับผิดชอบข้อมูลและผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างชัดเจนและสามารถติดต่อได้ ( 1 คะแนน ) | 10 |
| 2 (1+2) | 2. การออกแบบเว็บไซต์  2.1 มีการออกแบบและจัดวางเมนูหลักแต่ละหน้าเว็บเพจเป็นรูปแบบเดียวกัน ( 5 คะแนน )  2.2 มีรูปแบบ โครงสร้างสี ตัวอักษร และภาพที่ปรากฏเหมาะสมกับหน่วยงานราชการ สื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร มีการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์กรที่ถูกต้อง( 5 คะแนน )  2.3 มีการแสดงผลอักขระภาษาไทยถูกต้อง อ่านออกได้โดยไม่ผิดเพี้ยน ( 5 คะแนน )  2.4 มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลดี และข้อมูลสำคัญง่ายต่อการเข้าถึง ไม่ควรอยู่ลึกเกินไป ( 5 คะแนน ) | 20 |
| 3 (1+2+3) | 3. การเชื่อมโยง (Link)  3.1 มีปุ่มเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าหลักและหน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/โครงการภายใต้สังกัด กรมชลประทาน ( 4 คะแนน )  3.2 มีสัญลักษณ์ปุ่มเชื่อมโยงข้อมูล (Link) ในรูปแบบภาพหรือข้อความต้องสอดคล้องกับเนื้อหาภายใน  ( 4 คะแนน )  3.3 การเชื่อมโยงข้อมูล ต้องไม่เกิดหน้าว่างเปล่าหรือปรากฏข้อความผิดพลาดของโปรแกรม ( 4 คะแนน)  3.4 มีข้อมูลการให้บริการของหน่วยงาน ( 4 คะแนน )  3.5 มีบริการ Download โปรแกรมต่างๆ( 4 คะแนน ) | 20 |
| 4  (1+2+3+4) | 4. การใช้เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์  4.1 มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบเสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม( 5 คะแนน )  4.2 มีระบบสืบค้นข้อมูล โดยสามารถสืบค้นได้ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ( 5 คะแนน )  4.3 มีเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชม (5 คะแนน )  4.4 มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบ Social Network ของหน่วยงานของตน เช่น Facebook  หรือ Fan page หรืออื่นๆ ( 5 คะแนน ) | 20 |
| 5 (1+2+3+  4+5) | 5. การ Update และการแสดงผลข้อมูล  5.1 มีคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือเวียน รายงานการประชุม ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และแสดง วันที่มีการปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุด ( 10 คะแนน )  5.2 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน(Update) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้อมูลที่เผยแพร่ ( 10 คะแนน )  5.3 มีการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ( 10 คะแนน ) | 30 |
|  | **รวม** | **100** |

**ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป02: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **สรุปจำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นรายสำนัก (ไร่)** | | | |
| จำนวน(โครงการ) | ชื่องาน | งบประมาณปีปัจจุบัน | เป้าหมายพื้นที่ชลประทาน (ไร่) |
| 6 | สำนักชลประทานที่ 5 | 190,700,000 | 8,374 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**รายละเอียดจำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)**

| จำนวน(โครงการ) | ชื่องาน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | งบประมาณปีปัจจุบัน | เป้าหมายพื้นที่ชลประทาน (ไร่) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **สำนักชลประทานที่ 5** |  |  |  | **190,700,000** | **8,374** |
| 1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ | ผาบิ้ง | วังสะพุง | เลย | 35,000,000 | 2,000 |
| 2 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 34,700,000 | 1,274 |
| 3 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม | ต้นผึ้ง | พังโคน | สกลนคร | 35,000,000 | 2,000 |
| 4 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนนกหอ | สร้างคอม | สร้างคอม | อุดรธานี | 30,000,000 | 1,000 |
| 5 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง | สีกาย | เมือง | หนองคาย | 35,000,000 | 1,500 |
| 6 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2 | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 21,000,000 | 600 |
|  | **รวมทั้งหมด** |  |  |  |  |  |

**ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป03: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **สรุปจำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)** | | |
| **แห่ง** | **ชื่องาน / ประมาณการ** | **งบประมาณตามพ.ร.บ.** |
|
| **12** | **สำนักชลประทานที่ 5** | **371,200,000** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**รายละเอียดจำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)**

| **แห่ง** | **ชื่องาน / ประมาณการ** | **สถานที่ดำเนินการ** | | | **งบประมาณตามพ.ร.บ.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ตำบล** | **อำเภอ** | **จังหวัด** |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **สำนักชลประทานที่ 5** |  |  |  | **371,200,000** |
| 1 | ฝายห้วยหลวง (โนนบ่อ) | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 40,000,000 |
| 2 | ฝายห้วยส้มป่อย | นาด่าน | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 18,000,000 |
| 3 | ฝายนาหนองเอียน | น้ำสวย | เมือง | เลย | 32,000,000 |
| 4 | ฝายห้วยเชียงลม | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | 27,500,000 |
| 5 | ฝายห้วยโคน (ห้วยพุง) | เซิม | โพนพิสัย | หนองคาย | 35,000,000 |
| 6 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ | ผาบิ้ง | วังสะพุง | เลย | 35,000,000 |
| 7 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 34,700,000 |
| 8 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม | ต้นผึ้ง | พังโคน | สกลนคร | 35,000,000 |
| 9 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนนกหอ | สร้างคอม | สร้างคอม | อุดรธานี | 30,000,000 |
| 10 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง | สีกาย | เมือง | หนองคาย | 35,000,000 |
| 11 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2 | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 21,000,000 |
| 12 | ฝายห้วยไซงัว | ผาตั้ง | สังคม | หนองคาย | 28,000,000 |

**ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป04:ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี 2558**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **สำนักชลประทาน** | **แผนปี 58** | **เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **0.992392** | **0.996196** | **1** | **1.003804** | **1.007608** |
| 5 | สำนักชลประทานที่ 5 | 550,857 | 546,666 | 548,762 | 550,857 | 552,953 | 555,048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป05: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม**

**ที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **สำนักชลประทาน** | **รายได้ค่าชลประทาน (บาท)** |
| **ปีงบประมาณ 2557** |
| 5 | สชป. 5 | 20,535,000.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **รวม** |  |

**ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป11: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ตารางแสดงรายละเอียดรายงานการก่อสร้างอาคารชลประทานตามแผน | | | |
| หน่วยงาน | ชป11.2 | ชป11.3 | ชป11.4 |
| จำนวนโครงการชลประทานขนาดกลาง | จำนวนโครงการพัฒนาอันนื่องมาจากพระราชดำริ | จำนวนงานป้องกันและบรรเทาภัยอุทกภัย |
|  |  |  |  |
| สชป.5 | - | 9 | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**หมายเหตุ**: ชป 11.3 จำนวนโครงการพัฒนาอันนื่องมาจากพระราชดำริเกณฑ์การนับ ถ้ามีความรับผิดชอบร่วมกันหลายสำนัก ให้นับเป็น 1 รายการ ไว้ที่สำนักที่มีงบประมาณมากที่สุด

1. โครงการหลวง (นับ 1 รายการที่ สชป. 1)มีจำนวน 5 โครงการ (อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป. 1,2)
2. โครงการขยายผลโครงการหลวง (นับ 1 รายการที่ สชป. 2)มีจำนวน 4 โครงการ (อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป. 1,2)
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (นับ 1 รายการที่ สชป. 1)มีจำนวน 4 โครงการ (อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป. 1,4)
4. โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (นับ 1 รายการที่ สชป. 2)มีจำนวน 5 โครงการ (อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป. 1,2)
5. งานซ่อมแซมงานชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นับ 1 รายการที่ สชป. 1)มีจำนวน 230 โครงการ (อยู่ในความรับผิดชอบของ สชป. 1-10, 12-13 และ 15-17)